泸州蜀道物流发展有限公司

泸州川南临港物流园工程质量检测单位采购项目

公开比选文件

比选人：泸州蜀道物流发展有限公司

2025年4月

目  录

第一章  比选公告	3

第二章  比选申请人须知	8

第三章  评审办法	15

第四章  合同条款及格式	22

第五章  工程量清单说明及清单	33

第六章  比选申请文件格式	36

- 第一章 比选公告

一、项目简介

1.项目名称：泸州川南临港物流园工程质量检测单位采购项目

2.项目地点：马潭区长二桥连接线与临港大道交叉口西南侧。

3.项目概况：项目位于龙马潭区长二桥连接线与临港大道交叉口西南侧，项目占地面积111.45亩，用地面积7.43万平方米，采用轻钢和钢筋混凝土框架两种结构形式，规划总建面约4.26万平方米，建筑业态包括冷库及加工中心、产成品云仓、设备用房及地下水池、原材料云仓、国际物流集运分拨中心、综合办公楼。

4.工作内容：对泸州川南临港物流园开展工程质量检测，具体内容见第五章工程量清单。

5.服务期限：360日历天，检测服务期与所检在建项目施工工期同步。

6.服务要求：质量检测指标需要在施工过程中根据工程进展和发包人要求进行检测，比选申请人应充分考虑施工过程中开展检测工作所需要增加的投入。具体检测内容及数量详见报价清单(工程量为参考数据,实际数量以现场实际检测并经发包人签认数量为准)。

6.招标限价：45.25万元。

7.报价要求：

①比选申请人应对报价进行严格的费用预算。所有参加本次比选的第三方机构应充分计算和考虑其完成项目需要支付的各项费用并计入比选报价总价。

②本次比选报价，为完成本服务的包干总价，具体内容详见第四章主要合同条款。

③比选申请人的报价应费用适中，不得以低于成本的报价进行恶性竞争。

④限价：最高限价不超过人民币45.25万元

二、比选申请人参加本次比选活动应具备下列条件

1.比选单位资质要求：1.须具有独立法人资格，持有有效的营业执照；2.基本账户开户许可证或基本存款账户信息；3.具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书，本次招标要求资质证书具有：民用建筑室内环境污染控制检测类、建筑节能与智能检测类、见证取样检测、建筑地基基础质量检测类、主体结构工程检测资质范围，具备省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书，且证书均处于有效期内。

2.财务要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态。

3.信誉要求：比选申请人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”网站 ( www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人记录名单。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.本次招标不接受联合体投标。

三、比选文件获取方式：

1.本次比选公告在四川蜀道物流集团有限公司网站（https://www.shudaowl.com/xwzx/jtyw/index.shtml）和四川蜀物智采平台（https://scjt.tabe.cn/）发布。

2.比选申请人报名获取比选文件，将①报名表（见附件1）；②营业执照复印件（复印件须加盖公章）发送至泸州蜀道物流发展有限公司潘女士邮箱（15281032567@163.com）获取比选文件。

3.比选申请人应在比选期间适时关注四川蜀道物流集团有限公司网站（https://www.shudaowl.com/xwzx/jtyw/index.shtml）、四川蜀物智采平台（https://scjt.tabe.cn/）指定网站和报名邮箱，及时下载比选补遗书（如有）相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由比选申请人自负。

四、递交比选申请文件截止时间：2025年5月07日10:00分（北京时间）。

五、递交比选申请文件地点：比选申请文件必须在递交比选申请文件截止时间前送达比选地点。逾期送达、密封和标注错误的比选申请文件，恕不接收。

比选地点：成都市青羊区光华北五路266号青羊总部经济基地5楼园区发展有限公司（本次比选不接受邮寄形式的比选申请文件）。

六、开标

2025年5月07日10:00分在成都市青羊区光华北五路266号青羊总部经济基地5楼园区发展有限公司会议室开标。

七、联系方式

招 标 人：泸州蜀道物流发展有限公司

地    址：泸州市龙马潭区高坝自贸大厦14楼

联 系 人： 潘女士

联系电话：15281032567

时间：2025年04月

附件1：

泸州川南临港物流园工程质量检测单位采购项目

报名信息表

| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  | 身份证编号 |  |  |  |
| 授权委托人姓名 ## （若有，需附授权委托书及法人及被授权人身份证复印件及被） |  |  | 身份证编号 |  |  |  |
| 联系电话 电子邮箱 | 公司座机 |  |  | 传真 |  |  |
|  | 联系人手机 |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 我公司承诺:本表所填写信息与提交的报名资料及相关证明材料内容一致,提交的报名资料及相关证明材料真实合法、招标人有权对我公司提交的资料进行复查，我公司愿意承担因提供虚假资料而造成的一切责任（包括取消投标资格、通报批评、行政处罚、市场禁入、赔偿损失等）。 法定代表人或委托人： （签字盖章） 报名时间: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 第二章 比选申请人须知

### 一、比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比选人：泸州蜀道物流发展有限公司 地 址：泸州市龙马潭区高坝自贸大厦14楼 联系人：潘女士 联系电话：15281032567 |
| 2 | 比选代理机构 | / |
| 3 | 比选项目名称 | 泸州蜀道物流发展有限公司--泸州川南临港物流园工程质量检测单位采购项目 |
| 4 | 资金来源及比例 | 企业自筹、100% |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 7 | 交货期 | 360日历天，检测服务期与所检在建项目施工工期同步。 |
| 8 | 技术性能指标 | 符合国家、相关行业验收标准及本比选文件技术要求，达到合格要求。 |
| 9 | 比选申请人资质条件、能力、信誉 | 资质要求：详见附录1。 业绩要求：详见附录2。 信誉要求：详见附录3。 人员要求：详见附录4。 |
| 10 | 是否接受联合体比选 | R不接受 □接受，详见比选公告。 |
| 11 | 构成比选文件的其他资料 | （1）比选人发出的其他技术资料； （2）比选人发出的比选答疑纪要和补遗文件等。 |
| 12 | 比选申请人提出澄清问题的截止时间和形式 | 时间：递交比选申请文件截止时间2天前。 |
|  |  | 形式：以邮件形式提出异议（超过申请时间则无效） |
| 13 | 比选人发出比选文件澄清的截止时间和形式 | 比选申请文件递交截止之日3日前，比选人将以补遗书或通知书的形式在四川蜀道物流集团有限公司网站（https://www.shudaowl.com/xwzx/jtyw/index.shtml）和四川蜀物智采平台（https://scjt.tabe.cn/）发布，由比选申请人自行下载，比选申请人收到澄清后，不再向比选人发出确认函。如有问题，比选申请人应及时同比选人电话联系，如逾期未联系的，比选人视为收到或默认已收到。否则，一切后果由比选申请人自负。 |
| 14 | 比选申请人确认收到比选文件澄清 | 时间：/。 |
|  |  | 形式：无须确认。比选申请人应实时关注补遗书发布媒介，并及时下载澄清内容。因比选申请人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由比选申请人自行承担。 |
| 15 | 比选人发出比选文件修改的截止时间和形式 | 同本须知前附表第13款。 |
| 16 | 比选申请人确认收到比选文件修改 | 时间：/。 |
|  |  | 形式：由比选申请人从比选人指定网站上自行查阅与下载，不要求比选申请人向比选人发出确认函。 |
| 17 | 构成比选申请文件的其他资料 | （1）具有编号的补遗书(如有)； （2）比选申请人认为应附的其它资料。 |
| 18 | 最高比选限价 | 最高限价：45.25元（含税）。超出限价的报价无效 |
| 19 | 比选有效期 | 60日历天 |
| 20 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 21 | 比选申请人基本情况 | 所附证明材料详见比选申请文件格式。 |
| 22 | 近年财务状况的要求 | 无，本项目不适用 |
| 23 | 类似项目情况 | 所附证明材料详见比选申请文件格式。 |
| 24 | 近年诉讼年份要求 | 无 |
| 25 | 是否允许递交备选比选方案 | ☑不允许 |
| 26 | 比选申请文件份数及其他要求 | 比选申请文件须胶印装订成册并加盖公章（正本、副本各一本） |
| 27 | 比选截止时间 | 见比选公告 |
| 28 | 递交比选申请文件地点 | 见比选公告 |
| 29 | 比选时间和地点 | 开标时间：同比选申请截止时间 开标地点：同比选公告 |
| 30 | 评审委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 |
| 31 | 评审委员会推荐中选候选人的人数 | 推荐的中选候选人的人数为1-3名 |
| 32 | 中选候选人公示媒介及期限 | 比选人在收到评标报告之日起3日内，由比选人将评审结果即评审委员会推荐中选候选人名单在四川蜀道物流集团有限公司网站（https://www.shudaowl.com/xwzx/jtyw/index.shtml）和四川蜀物智采平台（https://scjt.tabe.cn/）发布。公示 3 日以接受社会公开监督。比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。 |
| 33 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：（一）在比选活动中，有行贿、受贿行为的；（二）在比选活动中有串标、围标、抬标等违法行为的；（三）在比选活动中，有泄露应保密的资料、信息等或采用不正当手段获取有关保密资料等行为的；（四）有提供虚假证明或资料、出具虚假报告或签单等弄虚作假行为的；（五）比选申请中选后，有非法转包、违法分包等行为的；（六）不按合同规定履行义务（因不可抗力引起的除外），情节严重的；（七）其他被各比选活动行业监管部门做出“公示期内不得参加招投标活动”处理的不良行为。上述（一）至（七）项不良行为记录公示中未注明公示期限的，按公示一年计，从做出记录公示决定之日算起。 |
| 34 | 解释权 | 构成本比选文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的优先顺序解释；除比选文件中有特别规定外，仅适用于比选阶段的规定，按比选申请人须知前附表、比选申请人须知、比选公告、评审办法、供货要求、比选申请文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由比选人负责解释。 |
| 35 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的比选报价、比选申请文件中比选函的比选总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。 |
| 36 | 比选申请文件的真实性要求 | （1）比选申请人所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 （2）比选申请人声明不存在限制比选情形但被发现存在限制比选情形的，构成隐瞒，属于虚假比选行为。 （3）如比选申请文件存在虚假，在评标阶段，评审委员会应将该比选申请文件作否决比选处理；中选候选人确定后发现的，比选人和招比选行政监督部门可以取消中选候选人或中选资格。 |
| 37 | 监督 | 泸州蜀道物流发展有限公司综合办公室（联系电话： 18702324686 ）对本次比选活动实施监督。 |
| 38 | 签字盖章要求 | 比选文件中要求签字的地方，比选申请人应签字在相应地方签字盖章； |

#### 附录1  资格审查条件（资质最低要求）

资质等级要求

1、资格要求：投标人具有独立法人资格或事业单位法人资格，持有有效的营业执照或事业法人证书，基本账户开户许可证或基本存款账户信息。 2、资质要求：具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书，本次招标要求资质证书具有：民用建筑室内环境污染控制检测类、建筑节能与智能检测类、见证取样检测、建筑地基基础质量检测类、主体结构工程检测资质范围，具备省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书，且证书均处于有效期内。

#### 附录2 资格审查条件（业绩最低条件要求）

业绩要求

近五年（自2020年4月1日起，以合同协议书签订时间为准）：独立承担1个国内已完成或正在实施或新承接房屋建筑工程建筑材料检测或工程现场检测项目。 注：以上项目含已完成或正在服务项目，可以是独立的合同，也可包含在其他合同内。

#### 附录3  资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

（1）对通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中查询为严重违法失信企业的投标人，本次招标不接受其投标。（事业单位除外） （2）对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”，被列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。 （3）在2021年7月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、项目负责人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的，不得参加投标。（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。

#### 附录4  资格审查条件(主要人员最低要求)

主要人员最低要求

- 建筑相关专业中级工程师及以上技术职称； - 至少担任过1个国内已完成或正在实施或新承接的房屋建筑工程建筑材料检测或工程现场检测项目的项目负责人或技术负责人职务。 - 提供投标截止月上月或上上月前半年在其投标单位连续参加社保的有效证明材料。

- 第三章  评审办法

1.总则

1.1根据相关法律、法规、规章、制度，结合本比选项目特点制定本方法。

1.2比选工作评审小组由比选人负责组织，按照四川蜀道物流集团有限公司招标采购管理办法依法依规组建。

1.3比选工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的程序和标准对待所有的比选申请人。

1.4评审小组按照比选文件规定的程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解比选文件，确定比选文件内容是否违反国家有关强制性规定或者比选文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求比选人对比选文件作出解释；

（二）审查比选申请人比选申请文件是否满足比选文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求比选申请人对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交比选申请人候选人，或者受比选人委托直接确定成交比选申请人；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5（实质性要求）评审过程独立、保密。比选申请人非法干预评审过程的，其比选申请文件作无效处理。

2.程序

2.1审查比选文件和停止评审。

2.1.1评审小组正式评审前，应当对比选文件进行熟悉和理解，内容主要包括比选文件中比选申请人资格条件要求、比选项目技术、服务和商务要求、评审办法和标准等。

2.1.2本比选文件有下列情形之一的，评审小组应当停止评审：

（1）比选文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）比选文件明显以不合理条件对比选申请人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）比选文件载明的成交原则不合法的；

（4）比选文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，评审小组应当向比选人书面说明情况。除本条规定的情形外，评审小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2初步评审。

2.2.1初步评审明细表

| 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 副本份数 | 比选申请文件须胶印装订成册并加盖公章（正本、副本各一本） |
|  | 签字、盖章 | 符合第二章前附表要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一组有效报价 |
|  | 授权委托书或法定代表人身份证明 | 符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 结论 | “通过”或“不通过” |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章附录一规定，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 资质要求 | 符合第二章附录一规定，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 业绩要求 | 符合第二章附录二规定，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 信誉要求 | 符合第二章附录三，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 主要人员要求 | 符合第二章附录四，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 结论 | “通过”或“不通过” |
| 响应性评审标准 | 最高限价 | 符合第二章前附表要求 |
|  | 比选有效期 | 符合第二章前附表要求 |
|  | 服务要求 | 符合第一章第一节规定，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 其他要求 | 符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 结论 | “通过”或“不通过” |

2.2.2资格性审查结束后，评审小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的比选申请人，评审小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3评审小组应依据比选文件规定的实质性要求，对符合资格的比选申请文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定名单。

2.2.4比选人或者比选代理机构宣布未通过资格性审查的比选申请人名单时，应当告知比选申请人未通过审查的原因。

2.3详细评审

2.3.1 评审小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.2评审小组发现比选申请人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该比选申请人以低于成本报价，并否决其报价。

2.3.3 澄清

（1） 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求比选申请人对比选申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明或补正不得超出比选文件的范围且不得改变比选申请文件的实质性内容，并构成比选申请文件的组成部分。

（3）评审小组会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

2.4评标结果

2.4.1 评审小组会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

2.4.2 评审小组完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告和成交选人名单。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素分别是：报价、业绩、人员、技术方案。

3.2除价格因素外，评审小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效比选申请人的比选申请文件进行评价、打分。

3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要人员 | 15分 | 项目负责人任职资格与业绩 | 15分 | (1)满足资格审查条件中主要人员基本要求得分9分； (2)扣除资格审查条件项目负责人业绩最低个数后，每增加1个已完成或正在实施或新承接房屋建筑工程建筑材料检测或工程现场检测项目的负责人或技术负责人业绩加3分，此项最多加6分。 |
| 2 | 其他因素 | 30分 | 企业业绩 | 30分 | 满足企业业绩基本要求的，得15分，扣除资格审查条件最低个数后： 近五年每增加1条已完成或正在实施或新承接房屋建筑工程建筑材料检测或工程现场检测质量检测项目加5分，此项最多加15分； |
| 3 | 技术建议书 | 35分 | 检测方案 | 10分 | 有此项内容至少得6分，一般得6.1～8分，优得8.1～10分。无此项内容得0分。 |
|  |  |  | 针对本项目重点和难点分析及对策措施 | 15分 | 有此项内容至少得9分，一般得9.1～12分，优得12.1～15分。无此项内容得0分。 |
|  |  |  | 对本项目的建议 | 10分 | 有此项内容至少得6分，一般得6.1～8分，优得8.1～10分。无此项内容得0分。 |
| 4 | 评标价 | 20分 | 评标基准价 通过初步评审的有效投标报价的算术平均值即为评标基准价。 偏差率=100% ×¦（投标人评标价－评标基准价）¦/评标基准价，偏差率保留 2 位小数(形如6.01%，小数点后第三位“四舍五入”)。 （1）投标人评标价=评标基准价，评标价得分值为满分20分。 （2）修正后的投标人评标价＞评标基准价，则 评标价得分值=20-偏差率×100×E1，E1取0.2。 （3）修正后的投标人评标价≤评标基准价，则评标价得分值=20-偏差率×100×E2，E2取0.1。 |  |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |  |

- 第四章  合同条款及格式

泸州川南临港物流园工程质量检测合同协议书

甲方（委托方）：

乙方（检测方）：

鉴于甲方已委托乙方为  （项目名称）  提供质量检测提供服务并且接受了乙方就此提出的比选申请文件，为明确各方在合同期间权利义务，在平等协商的基础上，甲、乙双方达成如下协议：

一、项目概况

（1）项目名称：                                                ；（2）标段号：                                                ；

（3）项目负责人姓名及证书号码：                                 。

二、检测服务的工程范围及检测报告的出具

检测服务范围：详见工程量清单。

乙方按照甲方要求，对已完工的部分或者整体工程出具质量检测报告，检测报告出具次数按甲方实际要求为准。

三、检测服务费用及支付方式

1.检测服务费

本合同为总价包干合同，合同费用为：    元，大写：     （该费用为总价包干，不含税价为   元,税额为   元，税率为   %不以项目的造价、规模的增减以及工期的延长而变更检测费用）。

2.支付方式：

（1）甲方应在合同签订后10个工作日内，支付合同总额的10%。

（2）在基础工程完成后，支付合同总额的30%。

（3）在主体工程完成后，支付合同总额的45%，

（4）在工程结束通过竣工验收后，支付合同总额的15%。

发包人付款前，检测单位应当提供符合发包人要求的计量支付相关资料以及增值税发票等，否则发包人有权延期付款且不承担任何责任。

四、甲、乙双方的权利与义务

（一）甲方权利义务

1.甲方权利

（1）甲方有权要求乙方对阶段性或整体工程质量进行检测并出具检测报告；

（2）甲方有权查阅乙方检测数据和报告，随时查看乙方工作进度。

2.甲方的义务：

（1）甲方应提交与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型等材料，并保证所提交材料的真实性和完整性，便乙方出具相应的检测报告；

（2）甲方应当向乙方提供必要的检测条件，保障乙方的工作顺利进行；

（3）甲方应明确每一次的检测范围；

（4）因甲方提供的材料有误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担乙方因重复检测发生的检测费用。

（5）按合同约定及时支付检测费用。

（6）甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

（二）乙方权利义务

1.乙方权利

乙方有权按照合同约定收取检测服务费用。

2.乙方的义务：

（1）根据甲方提供材料，在真实、客观、合法的前提下，按相应标准规范，出具工程质量检测报告。

（2）规范、标准中规定有检测时限的，或者在甲方对时限有限制的，乙方及时安排检测并出具检测报告。

（3）乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

（4）乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。

（5）乙方应根据甲方施工进度安排好检测工作，按时完成检测并及时出具相应的检测报告，并对检测报告数据和结论的真实性和准确性负法律责任。如因乙方出具虚假检测报告导致工程质量不合格，乙方应承担相应责任。
    （6）对发现的重大质量问题（如实际检测结果不满足设计等）应当及时向甲方通报。

（7）乙方应做好检测过程中的安全工作。

（8）乙方应配备阅历丰富试验检测人员参加该工程的试验检测工作。

（9）乙方试验检测人员应在工作中遵守职业道德，做到廉洁从业。

（10）乙方应对在检测过程中获取的任何有关甲方的信息进行保密，不得擅自使用或向第三方披露。

（11）因工程工期延长导致乙方服务期限延长的，乙方不得要求甲方支付额外费用。

五、违约责任

甲、乙双方任何一方违反本合同的约定，按以下方式承担违约金：

1.乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的检测费用，并按照相关法律承担违约责任（包括不限于损害赔偿、律师费、差旅费等）。

2.合同签订后，甲方不得单方将合同约定的该工程检测项目委托其他检测机构进行检测，违约将按照合同总金额的30%向乙方支付违约金。乙方不得将本合同约定的该工程检测项目交予其他任何第三方检测机构进行检测，违约将按照合同总金额的30%向甲方支付违约金。

3.乙方未能按期提交检测报告的，每逾期一天按照合同金额【5】‰/天承担逾期违约责任，逾期超过【5】天的，甲方有权解除本合同，并按照合同金额的【5】%要求乙方承担违约责任。

4.若乙方与施工单位私下协议，做出损坏甲方利益的事或出具不真实的检测报告，甲方有权解除本协议，并按照合同金额的【5】%要求乙方承担违约责任，所造成的一切损失均由乙方承担。

六、合同组成

下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

（1）合同协议书及附件；

（2）成交通知书；

（3）招标文件；

（4）投标文件；

（5）工程专用规范（如果有）；

（6）房屋建筑工程施工试验检测相关规范；

（7）在本合同条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件相互补充。如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、其他

1.本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同经双方共同签字盖章后生效，双方履行完合同约定的义务后，本合同即行终止。

4.本合同书一式 伍 份，甲方执  叁 份，乙方执  贰 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权人的代理人： （签字） | 法定代表人或其授权人的代理人： （签字） |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件一  廉政合同

廉政协议

根据国家法律法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，发包人与检测单位，于年月日签订本合同：

第一条检测单位、发包人的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及房建的有关规定。

(二)严格执行（本项目合同全称）工程的合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反本廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条发包人的义务

(一) 发包人及其工作人员不得索要或接受检测单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在检测单位报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

(二) 发包人工作人员不得参加检测单位安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受检测单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)发包人及其工作人员不得要求或者接受检测单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶，子女不得从事与检测单位工程有关的材料供应，工程分包、劳务等经济活动等。

(五)发包人及其工作人员不得以任何理由向检测单位推荐分包单位，不得要求检测单位购买合同规定外的材料等。

第三条试验检测单位义务

(一) 试验检测单位不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 试验检测单位不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(三) 试验检测单位不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 试验检测单位不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（五）试验检测单位及其工作人员不得索要或接受所检测项目单位（第三方）的礼金、有价证券和贵重物品，不得在第三方报销任何应由乙方或乙方个人支付的费用等。

（六）试验检测单位及其工作人员必须严格按照相关检测规程办事。不得与所检测项目单位（第三方）串通，损害发包人利益。

第四条违约责任

(一)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给检测单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 试验检测单位及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通上级建设主管部门给予检测单位至少二年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。发包人或其上级单位的纪检监察机关约请试验检测单位或其上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本协议书经双方签字盖章后生效，在按照检测合同的规定结清全部检测服务费用后自然失效。

第七条  本合同作为 (项目名称)  合同的附件，与本项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

附件二：安全生产合同格式

安全生产协议

为在（项目全称）合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人的项目法人（发包人全称）（以下简称“甲方” ）与（检测单位全称）（以下简称“乙方” ）于年月日签订安全生产合同如下：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时作业，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、对乙方作业现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6、协助乙方办理检测期间道路管制的相关手续。负责提供警示标志、标牌等设施，负责前后管制车辆。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增加全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划，布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目负责人至生产工人（包括监时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核、合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设服务业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。作业现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有作业人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。作业负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有作业机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，作业现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国家院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、在检测期间，因乙方责任造成安全事故及设施设备损坏，由乙方承担全部责任并赔偿损失。

三、违约责任

乙方在检测过程中出现的安全事故，或者给甲方或第三方造成的安全事故，由乙方承担全部责任，给甲方造成的损失应当进行赔偿。甲方赔付后有权向乙方进行追偿。。

四、本协议书经双方签字盖章后生效，在按照检测合同的规定结清全部检测服务费用后自然失效。

- 第五章 工程量清单说明及清单

（一）工程量清单说明

(1)检测服务费是指:按照本合同协议书所提供的检测服务的全部费用。

(2)检测单位应自行承担检测工作的一切有关费用,包括整个检测期间的设备调动、维修及食宿、交通、差旅费等费用。

(3)检测单位为实施本合同检测须遵守国家和地方有关环境保护和水土保持的有关法律法规并将其措施实施到位，所需费用包含在检测报价清单相关检测项目单价中,不单独报价。

(4)检测单位在实施作业过程中应做到文明检测,包含在检测报价清单相关检测项目单价中,不单独报价。

(5)检测单位在实施作业过程中,所需脚手架等所有相关临时工程其有关费用包含在报价清单相关检测项目单价中,不单独报价。

(6)检测单位为实施本合同工程,试验检测车辆及运输、管理用车通过相关收费公路(含检测的本项目)的通行费用,由检测单位自行缴纳,包含在报价清单相关检测项目单价中,不单独报价。

(7)检测单位应自行承担完成本项目需缴纳的一切税费并包括在报价清单相关检测项目报价之内,委托人不另行支付。

(8))清单中所有项目及报价均包括了投标人为完成本合同工程质量抽检所需的一切费用及各种税金、保险、规费以及合同明示或略示的所有责任、义务和一般风险。

(9)投标人为完成本项目委托检测所提供的人员、设施、设备费用不单独计算,均包含在相关检测项目单价或总价中以上费用均由投标人自行承担。

(10)）本项目的外观检测部分由检测单位负责完成，有关费用包含在工程量清单其他子目单价及总额价中，不单独计列及支付。

（11）本清单中所列工程数量为预计数量,仅作为投标报价的共同基础,不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工作量且由项目委托人认可的工作量,并按本清单的单价乘以中标人投标函中注明的投标报价比例计算支付金额。清单中所列检测工作量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除检测单位按规定进行检测的责任。

（12）报价清单中的各项金额均以人民币（元）结算,且金额均保留到个位数。

| 泸州川南临港物流园检测计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 项目名称 | 检测项目 | 数量 | 单位 |
| 强夯 | 地基承载力 | 平板载荷试验 | 22 | 点 |
|  | 强夯回填 | 压实度 | 18 | 点 |
| 地基基础 | 土工 | 击实试验 | 1 | 组 |
|  | 独基回填 | 压实度 | 73 | 点 |
| 建材 | 混凝土 | 抗压 | 85 | 组 |
|  |  | 抗渗 | 2 | 组 |
|  | 钢筋 | 原材 | 45 | 组 |
|  |  | 焊接接头 | 25 | 组 |
|  |  | 机械连接 | 35 | 组 |
|  | 砂浆 | 抗压 | 6 | 组 |
|  | 地基岩石 | 单轴抗压 | 11 | 组 |
|  | 防水卷材 | 拉伸、弯折、不透水 | 3 | 组 |
|  | 防水涂料 | 拉伸、弯折、不透水 | 3 | 组 |
|  | 砖 | 抗压 | 2 | 组 |
|  | 电线电缆 | 电阻 | 6 | 组 |
| 钢结构 | 地脚螺栓 | 抗拉 | 6 | 组 |
|  | 钢材 | 抗拉、弯曲 | 20 | 组 |
|  | 高强螺栓 | 抗滑移、扭矩系数 | 6 | 组 |
|  | 探伤 | 超声波 | 5 | 组 |
|  | 防火涂料 | 厚度 | 5 | 组 |
|  | 防腐涂层 | 厚度 | 5 | 组 |
|  | 高强螺栓终拧质量 | 终拧扭矩 | 5 | 组 |
|  | 构件位置与尺寸 | 偏差 | 5 | 组 |
| 主体结构 | 钢筋保护层 | 厚度 | 12 | 件 |
|  | 现浇混凝土板 | 厚度 | 3 | 件 |
|  | 填充墙砌体植筋 | 锚固力 | 50 | 根 |
|  | 现浇混凝土 | 回弹强度 | 50 | 测区 |
|  | 构造柱后锚固植筋 | 拉拔试验 | 3 | 根 |
| 节能、管件 | 挤塑聚苯板 | 常规+燃烧 | 1 | 组 |
|  | 岩棉板 | 导热系数+燃烧 | 1 | 组 |
|  | 粘结材料 | 常规性能 | 1 | 组 |
|  | 抹面材料 | 常规性能 | 1 | 组 |
|  | 网格布 | 拉伸 | 1 | 组 |
|  | 锚栓 | 拉拔 | 1 | 组 |
|  | 建筑外窗 | 四性检测 | 1 | 组 |
|  | 中空玻璃 | 光学性能 | 1 | 组 |
|  | 中空玻璃露点 | 露点温度 | 1 | 组 |
|  | 现场锚栓 | 拉拔 | 1 | 组 |
|  | 现场节能构造 | 钻芯 | 1 | 组 |
|  | 现场保温板 | 拉拔 | 1 | 组 |
|  | PP-R给水管材 | 尺寸、耐压 | 1 | 组 |
|  | PVC-U排水管材 | 尺寸、耐压 | 4 | 组 |
|  | HDPE波纹管 | 环刚度 | 2 | 组 |
|  | 钢丝网骨架复合管 | 静液压 | 2 | 组 |
|  | PE管 | 常规性能 | 2 | 组 |
| 室内环境 | 室内环境 | 氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | 6 | 点 |
| 防雷 | 防雷 | 接地电阻、过渡电阻、防雷元件 | 38525 | m2 |
| 挡墙 | 土工 | 击实试验 | 1 | 组 |
|  | 挡墙回填 | 压实度 | 100 | 点 |
|  | 挡墙地基 | 地基承载力 | 39 | 点 |
| 道路工程 | 土工 | 击实试验 | 2 | 组 |
|  | 路基 | 压实度 | 96 | 点 |
|  | 碎石垫层 | 压实度 | 33 | 点 |
|  | 混凝土 | 立方体抗压 | 109 | 组 |
|  | 路面 | 厚度 | 33 | 点 |
|  | 钢筋 | 原材拉伸、弯曲 | 4 | 组 |
|  |  | 现场拉拔试验 | 5 | 组 |
| 沉降观测 |  |  | 6 | 次 |

- 第六章  比选申请文件格式

一、本章所制比选申请文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，比选申请人比选申请文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审小组将在评分时以比选申请文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制比选申请文件格式有关表格中的备注栏，由比选申请人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制比选申请文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本釆购项目无关，在不改变比选申请文件原义、不影响本项目比选需求的情况下，比选申请人可以不予填写，但应当注明。

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人：                          （盖单位公章）

年  月  日

一、比选申请函

（比选人名称）：

我方已仔细研究了                   （项目名称）比选文件的全部内容，我方自愿按照比选文件规定的各项要求完成本项目全部工作，比选报价人民币（大写）         元（￥         元）（含税总价，适用税率 %），服务周期_________

一、一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在比选人要求的时间内完成本项目全部工作。

二、我方承诺，比选有效期为比选截止日期后  个日历天内有效。

三、我方愿意提供比选人可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

四、本比选申请人知道并同意：如果接到中选通知书后未按比选人要求的时间签订正式合同或坚持提出附加条件，比选人有权选择其他比选申请人为成交人。

五、本比选申请人知道并同意，比选人并无义务必须接受所收到的价格最低的或其他任何比选申请文件。同时也理解，比选人不负担本比选申请人的任何参与比选费用。

六、本比选申请人郑重承诺：按比选人要求做好后期服务。

比选申请人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或签章）

地址：

电话：

日期：         年      月      日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书（法定代表人不亲自招标，委托代理人招标时适用）

授权委托书

（比选人名称）：

本授权声明：            （单位名称），            （法定代表人姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方参加                  项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选申请文件报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 授权代理人身份证复印件（正面） | 授权代理人身份证复印件（反面） |

比选申请人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字或签章）

委托代理人：                      （签字或签章）

年        月        日

（二）法定代表人身份证明（法定代表人亲自投标时适用）

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年   月   日

经营期限：

姓  名：                  性  别：

年  龄：                  职  务：

系                                        （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

比选申请人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                          （签字或签章）

年    月    日

三、报价单

| 序号 | 服务内容 | 税率 | 税额 | 总价 （含税价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包括但不限于建筑材料检测及工程现场检测。若项目延期，则服务期相应限顺延。 |  |  |  |
| 总报价金额（含税价） |  | 万元 |  |  |

注：请后附报价清单

比选申请人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

日期：         年      月      日

| 泸州川南临港物流园检测计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 项目名称 | 检测项目 | 数量 | 单位 |
| 强夯 | 地基承载力 | 平板载荷试验 | 22 | 点 |
|  | 强夯回填 | 压实度 | 18 | 点 |
| 地基基础 | 土工 | 击实试验 | 1 | 组 |
|  | 独基回填 | 压实度 | 73 | 点 |
| 建材 | 混凝土 | 抗压 | 85 | 组 |
|  |  | 抗渗 | 2 | 组 |
|  | 钢筋 | 原材 | 45 | 组 |
|  |  | 焊接接头 | 25 | 组 |
|  |  | 机械连接 | 35 | 组 |
|  | 砂浆 | 抗压 | 6 | 组 |
|  | 地基岩石 | 单轴抗压 | 11 | 组 |
|  | 防水卷材 | 拉伸、弯折、不透水 | 3 | 组 |
|  | 防水涂料 | 拉伸、弯折、不透水 | 3 | 组 |
|  | 砖 | 抗压 | 2 | 组 |
|  | 电线电缆 | 电阻 | 6 | 组 |
| 钢结构 | 地脚螺栓 | 抗拉 | 6 | 组 |
|  | 钢材 | 抗拉、弯曲 | 20 | 组 |
|  | 高强螺栓 | 抗滑移、扭矩系数 | 6 | 组 |
|  | 探伤 | 超声波 | 5 | 组 |
|  | 防火涂料 | 厚度 | 5 | 组 |
|  | 防腐涂层 | 厚度 | 5 | 组 |
|  | 高强螺栓终拧质量 | 终拧扭矩 | 5 | 组 |
|  | 构件位置与尺寸 | 偏差 | 5 | 组 |
| 主体结构 | 钢筋保护层 | 厚度 | 12 | 件 |
|  | 现浇混凝土板 | 厚度 | 3 | 件 |
|  | 填充墙砌体植筋 | 锚固力 | 50 | 根 |
|  | 现浇混凝土 | 回弹强度 | 50 | 测区 |
|  | 构造柱后锚固植筋 | 拉拔试验 | 3 | 根 |
| 节能、管件 | 挤塑聚苯板 | 常规+燃烧 | 1 | 组 |
|  | 岩棉板 | 导热系数+燃烧 | 1 | 组 |
|  | 粘结材料 | 常规性能 | 1 | 组 |
|  | 抹面材料 | 常规性能 | 1 | 组 |
|  | 网格布 | 拉伸 | 1 | 组 |
|  | 锚栓 | 拉拔 | 1 | 组 |
|  | 建筑外窗 | 四性检测 | 1 | 组 |
|  | 中空玻璃 | 光学性能 | 1 | 组 |
|  | 中空玻璃露点 | 露点温度 | 1 | 组 |
|  | 现场锚栓 | 拉拔 | 1 | 组 |
|  | 现场节能构造 | 钻芯 | 1 | 组 |
|  | 现场保温板 | 拉拔 | 1 | 组 |
|  | PP-R给水管材 | 尺寸、耐压 | 1 | 组 |
|  | PVC-U排水管材 | 尺寸、耐压 | 4 | 组 |
|  | HDPE波纹管 | 环刚度 | 2 | 组 |
|  | 钢丝网骨架复合管 | 静液压 | 2 | 组 |
|  | PE管 | 常规性能 | 2 | 组 |
| 室内环境 | 室内环境 | 氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | 6 | 点 |
| 防雷 | 防雷 | 接地电阻、过渡电阻、防雷元件 | 38525 | m2 |
| 挡墙 | 土工 | 击实试验 | 1 | 组 |
|  | 挡墙回填 | 压实度 | 100 | 点 |
|  | 挡墙地基 | 地基承载力 | 39 | 点 |
| 道路工程 | 土工 | 击实试验 | 2 | 组 |
|  | 路基 | 压实度 | 96 | 点 |
|  | 碎石垫层 | 压实度 | 33 | 点 |
|  | 混凝土 | 立方体抗压 | 109 | 组 |
|  | 路面 | 厚度 | 33 | 点 |
|  | 钢筋 | 原材拉伸、弯曲 | 4 | 组 |
|  |  | 现场拉拔试验 | 5 | 组 |
| 沉降观测 |  |  | 6 | 次 |

四、技术建议书

具体包括但不限于以下内容：

- 检测方案

- 工程概况

- 依据标准

- 检测目的

- 检测实施方案(包含组织机构、抽样频率、人员安排）

（二）本项目的重点和难点分析及对策措施。

- 对质量检测任务的理解

- 检测质量保证措施

- 各分项工作段检测进度计划

- 管理及保障措施、组织协调措施、安全管理措施

（三）对本项目的建议。

（1）重难点部位的体现

（2）与各方的沟通协调措施

（3）售后服务方案

为更好地完成本项目工作，检测单位可根据以往的经验，对本项目的质量检测工作提出建议。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

(1)对本项目重点、特点、难点及关键性技术问题的理解和应对措施；

(2)项目建议；

(3)投标人认为需要提供的文件和资料。

五、项目管理机构

（一）项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业 | 学历 | 执业资格 | 执业年限 | 类似工作经历年限 | 在本项目中负责的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、附资格证书（如果有）、职称证(如果有)、身份证复印件等。

2、在实际项目中，为满足时限需要，中选人应根据现场实际情况及比选人要求增派相应专业技术服务人员。

比选申请人：                             (盖单位公章)

法定代表人或授权代表：               (签字或签章)

日 期：           年     月     日

（二）主要人员简历表

| 项目负责人的基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |
| 职称等级 |  |  | 专业 |  |  | 证书编号 |  |
| 执业资格证书 |  |  |  |  |  | 证书编号及检测类别 |  |
| 担任相应职务完成业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 发包人或发包人名称 |  | 合同签订时间 |  | 担任职务 | 检测内容 |

注：比选申请人应根据比选文件要求附相关证明材料（业绩、职称、社保证明材料

等）。

六、资格审查资料

（一）比选申请人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 检验检测机构资质认定证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后须附：（1）营业执照或事业单位法人证书；（2）基本账户开户许可证或基本存款账户信息；（3）检验检测机构资质认定证书、建设工程质量检测资质证书；（4）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或股东出资情况证明，上述资料的影印件（黑白或彩色）。

（二）近年项目业绩表

| 指 标 | 1 | 2 | 3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 发包人或发包人单位 （全称及联系电话） |  |  |  |  |
| 新建或改扩建 |  |  |  |  |
| 检测工作内容 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |

注：1、业绩要求是自2019年7月1日起至投标截止日，以合同签订时间为准；

2、在对应的工作类型后勾选。

3、业绩应附证明材料：（1）合同协议书影印件（黑白或彩色）未附证明材料或证明材料无法满足相关要求的业绩视为无效。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。具有母子关系公司，业绩不能互用。如涉及企业分、合的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明。

（三）2021年1月1日至投标截止时间信誉情况

（1）投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中严重违法失信企业名单查询结果网页截图（黑白或彩色）。（事业单位除外）（附查询截图）

（2）“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”网页信息资料（黑白或彩色）。（附查询截图）

（3）近三年（2021年7月1日至本项目投标截止日期间）投标人（单位）、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪的承诺函。（格式附后）

（四）无行贿犯罪的承诺函

（招标人名称）       ：

我公司（投标人名称）  、法定代表人（姓名）、项目负责人（姓名）在2021年7月1日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格。若在合同执行期间发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款扣除签约合同价的5%作为违约金。

特此承诺。

投标人：（盖单位章）

法人代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年    月     日

七、其他资料

（比选申请人自行填写认为需要提交的其他材料）